Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia  komisji z dnia 20 listopada  2023 r.
W dniu 20 listopada Komisja Rewizyjna udała się do Sędzinka – była to komisja wyjazdowa, Radni wyjechali w celu przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji w Sędzinku. Słowo wstępu należało do Dyrektor Szkoły Podstawowej Renaty Nizio, która podziękowała za nowe boisko. Następnie Radny okręgu Sędziny-Sędzinko-Zalesie Grzegorz Pawlak również wyraził wdzięczność za boisko, które teraz będzie służyło mieszkańcom.
W dniu 20 listopada br. o godz. 1425  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki Jadwiga Klińska otworzyła posiedzenie komisji. Komisja obradowała nad kontrolą realizacji - przebudowa i modernizacja boiska w Sędzinku. Posiedzenie odbyło 
się w Szkole Podstawowej w Sędzinku, ul. Szkolna 9, 64-552 Sędziny.
Lista obecności oraz lista gości stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Klińska zaczęła posiedzenie od prośby do  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Katarzyny Prędkiej o omówienie tej inwestycji pod względem wykonania oraz dofinansowania. 
Kierownik RRG odpowiedziała, że pierwsze kroki podjęte dla tej inwestycji zostały podjęte już w 2022 roku, zlecenie dokumentacji projektowej tego boiska. Zgłoszenie budowalne na modernizację, wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska  Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 – otrzymano dofinasowanie 280 tysięcy 800 zł.  Przetarg na inwestycję został ogłoszony 28 kwietnia br., w zakres przetargu weszły następujące czynności: wymiana podbudowy wraz z nawierzchnią boiska plus częściowa wymiana gruntu, wycinka krzaków plus karczowanie pniaków, wykonanie nasadzeń zastępczych (zgodnie ze specyfikacją Starosty Szamotulskiego). Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo - gumowej mieszczące w swym obrębie boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną plus właściwe wyposażenie boiska, wykonanie ścieżek utwardzanych z nawierzchni kostnopodobnej, ogrodzenie od ulicy szkolnej oraz oświetlenia zewnętrznego. Dodatkowo wykonanie/umieszczenie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu. Kierownik mówiła dalej, że w całym postępowaniu złożono dwie oferty: MartoSport Spółka zoo z Puszczykowa na kwotę 925 tys. 640 zł 47 groszy 
(w tym 2 lata o przedłużenie oferty więc łącznie jest 5 lat gwarancji), Spółka MultiSport Boiska Sportowe z Jaworzna na kwotę 1  milion 379 tys. 477 zł i 91 groszy (też pięć lat rękojmi i gwarancji) – umowę podpisano z MartoSport 20 czerwca br. wstępny termin wykonania 20 października 2023 roku. Nie był termin zagrożony. Roboty dodatkowe – murek oporowy z uwagi na wycinkę iglaków przez co ziemia mogła się osuwać. Aneks plus dodatkowe koszty zatwierdzone przez Radę podczas sesji. 
Dyrektor Renata Nizio wyraziła swoje obawy o działalność wody na terenie wysokim. Teren trawiasty wokół boiska w tej chwili zamienił się w błoto. Kierownik RRG uspokoiła Radnych i Dyrektor, że została na to sporządzona osobna umowa i w okresie wiosennym firma przyjedzie i zagospodaruje teren wokół boiska – do końca kwietnia 2024 roku roboty 
te zostaną wykonane w cenie już zatwierdzonej.

Radny Pawlak Grzegorz zaproponował czy można wprowadzić rozwiązanie skorzystania 
z kanalizacji deszczowej w drodze i przeciągnięcia węża drenarskiego. 

Kierownik RRG odpowiedziała, że może to przedyskutować z Nadzorem Budowalnym ponieważ droga jest powiatowa, na dodatek przepis ogólny mówi, że wody z danej działki musimy zagospodarować na danej działce.  Kwestia do omówienia i przedyskutowania. 
Radny Pawlak wspomniał, że boisko miało być na pierwotnym miejscu ale ze względów 
na przepisy budowalne, zostało ono przesunięte i uratowano drzewostan. Przesunięcie wyszło na korzyść.

Kierownik RRG dodatkowo powiedziała o regulaminie funkcjonowania boiska. Regulamin jest w tej chwili w trakcie konsultacji z radcą prawnym urzędu oraz zostanie przesłany 
do Dyrektor -  następnie zostanie przedstawiony  Radnym na sesji.
Radny Pawlak zadał pytanie o możliwość korzystania z boiska,  czy będzie ono otwarte dla wszystkich, w jaki sposób będzie można z niego korzystać? Kto odpowiada za to boisko? Pani Dyrektor?

Dyrektor Nizio odpowiedziała, że 23 października br. nadzór techniczny przeprowadzony pozytywnie i zapadła decyzja że można korzystać z boiska, trzeba było poczekać 
na ochraniacze na lampy. 5-6 listopada br. boisko bezpieczne i uczniowie mogą wejść. Od tego dnia boisko jest otwarte 24 h na dobę dla wszystkich. Dyrektor nie czuje się odpowiedzialna za nie przez całą dobę. Dla Dyrektor najważniejsze jest aby na terenie za który ona odpowiada nikomu nic złego się nie stało. Odpowiada od 700 do 1500 , obawa o godziny późniejsze. 
Kierownik RRG przypomniała że regulamin to nie wewnętrzne zarządzenie ale uchwała przyjęta przez Radę Gminy Duszniki i upublicznione – tak radzi mecenas. 

Radny Pawlak prosi o udostępnienie informacji o ogólnej dostępności boiska w Informatorze. 

Kierownik RRG – oświetlenie z modułem zdalnego włączania, trzeba dograć system włączania świateł, jest problem ponieważ Internet ze szkoły nie może być udostępniony. 

Dyrektor Nizio odpowiedziała, że Internet jest dofinansowany i nie można podłączyć pod niego żadnych aplikacji. W Sędzinku zawsze był problem z Internetem i jako pierwsza szkoła w gminie ma darmowy Internet z ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Dyrektor ten Internet chce utrzymać i nie chce z niego zrezygnować. Ale budynek przedszkolny ma dodatkowy router to mogłoby być rozwiązaniem. Dodatkowy router dla lamp. Obawy Dyrektor ma też 
o prąd, który wychodzi z budynku szkoły aby wszystko funkcjonowało. 

Kierownik RRG podsumowała, że najważniejszy jest regulamin oraz uruchomienie oświetlenia. 

Radny Pawlak zapytał o możliwość monitoring na obiekcie.

Kierownik RRG odpowiedziała, że monitoring to są procedury, trzeba się nad tym zastanowić.
Radny Pawlak zabrał głos, że na boisko czeka już szkółka piłkarska i chcieliby z niego korzystać żeby dzieci z Sędzin, Sędzinka, Wilkowa mogłyby mieć treningi tutaj. 

Dyrektor zauważyła, że boisko nie jest przeznaczone do grania w piłkę nożną tylko stricto 
do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki. 

Radny Nowak podkreślił, że ktoś musi pilnować boiska aby wchodzić na nie w odpowiednim obuwiu, kwestia bezpieczeństwa kto odpowiada? 

Kierownik RRG podkreśliła, że wszystkie gminne tereny są ubezpieczone 
od odpowiedzialności cywilnej. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, uwagi do inwestycji w Sędzinku?

Radna Bachorz zapytała jaki jest stan dofinansowania?

Kierownik RRG odpowiedziała, że 7 listopada br. wysłano do Ministerstwa Sportu ostateczne wyliczenie. Dotacja ma być zwrócona w ciągu 30 dni a najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku. 

Przewodnicząca Klińska zapytała czy są jakieś uwagi, pytania do inwestycji? 

Nikt nie miał uwag.
O godz. 1515 Jadwiga Klińska zakończyła posiedzenie.

Przewodniczyła: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki Jadwiga Klińska
Justyna Bachorz

Adam Nowak

Małgorzata Wrochna

Wiesława Woźniak

Andrzej Danielczak

Ryszard Pacholak

Protokołowała: Monika Jeziorecka – Borucka
Strona 2 z 2

